Годовой доклад об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Азарапинском сельсовете Наровчатского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за 2020 год

1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Азарапинском сельсовете Наровчатского района Пензенской области на 2014-2022 годы»", утверждена постановлением администрации Азарапинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области от 15.11.2013 №57.

В 2020 году  постановлением администрации Азарапинского сельсовета  №82  от 21.12.2020г   были внесены изменения в муниципальную программу.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Азарапинском  сельсовете Наровчатского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Азарапинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической                      эффективности в бюджетной сферы.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления;

2) переход Азарапинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

3) создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере.

В рамках поставленной задачи в 2020 году были реализованы следующие мероприятия.

В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют контроль за расходованием энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учёта потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Доля объемов электроэнергии, теплоэнергии, воды, газа, потребляемой, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР потребляемой администрацией Азарапинского сельсовета составляет 100%. Администрацией сельсовета проведён мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов в 2020 году.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Азарапинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Целью подпрограммы является:  организация  освещения улиц; мероприятий, направленных на благоустройство населенных пунктов; обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов; повышение уровня  благоустройства и санитарного содержания    населенных пунктов Азарапинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области, развитие и поддержка инициатив  жителей населенных пунктов Азарапинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области по  благоустройству и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;

2) совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов;

3) обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов.

В рамках поставленной задачи в 2020 году были реализованы  мероприятия по освещению населенных пунктов, приобретались материальные запасы для уличного освещения.

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Азарапинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения,  обеспечение санитарного благополучия населения.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: снижение износа водопроводных сетей, экономия энергетических ресурсов, снижение утечек и неучтенного расхода воды.

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2020 год в бюджете Азарапинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области не запланирован.

Подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы Азарапинского   сельсовета Наровчатского района Пензенской области  на 2014-2022 годы»

Целью подпрограммы является: развитие материально-технической базы Азарапинского  сельсовета Наровчатского  района Пензенской области, закупка коммунальной техники.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: эффективное и надежное функционирование коммунальной сферы, уменьшение расходов на содержание парка коммунальной техники.

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2020 год в бюджете Азарапинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области не запланирован.

- Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 16 к Положению об оценке эффективности реализации муниципальной программы Азарапинского  сельсовета Наровчатского  района Пензенской области

Глава  администрации Азарапинского сельсовета

Наровчатского района Пензенской области                                 Н.А.Усова